石大控股公司6月份安全工作简报

结合夏季高温天气和汛期的到来，雷电、暴雨、台风等灾害性天气趋向频繁，季节性不安全因素逐渐增多等实际情况，按照国家及省市的要求，6月底，石大控股对所属独资和控股企业开展为期3天的安全检查工作。重点检查了五家企业的消防安全设施、危化品企业防雷措施、安全生产事故应急预案、安全生产月活动组织情况及上次检查出的问题隐患整改情况等进行了细致检查。经过检查共发现问题隐患11项，对于上次查出的问题隐患，除石大恒业有一项未整改完，其它各企业均按期整改完毕。具体情况如下：

上次安全检查问题隐患整改情况

| 单位名称 | 序号 | 问题隐患 | 整改期限 | 整改情况 | 整改时间 | 整改 负责人 | 复查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石大石仪 | 1 | 公司安全生产责任制涉及岗位不全，无特种作业人员的，科室管理人员与车间操作人员的安全职责应分开，需要细化。 | 5月18日 | 已整改 | 5月6日 | 张培民 | 张新建黄志坚 |
|  | 2 | 安全培训教育记录不规范，特别是实习学生的安全培训记录需要完善。 | 5月18日 | 已整改 | 5月6日 | 张培民 | 张新建黄志坚 |
|  | 3 | 特种作业人员（电工、焊工）未取得操作资质证。 | 10月18日 | 整改中 |  |  |  |
| 石大恒业 | 4 | 公司安全管理人员的任职未下红头文件。 | 5月18日 | 已整改 | 5月13日 | 王忠平 | 张新建黄志坚 |
|  | 5 | 安全生产责任制涉及岗位不全，未明确一名企业主要负责人。 | 5月18日 | 未整改 |  |  | 张新建黄志坚 |
|  | 6 | 无安全培训教育记录。 | 5月18日 | 已整改 | 5月13日 | 王忠平 | 张新建黄志坚 |
|  | 7 | 对管辖区域消防设施的监管不到位，消防设施的检查记录未在总部备案。 | 5月18日 | 已整改 | 5月13日 | 王忠平 | 张新建黄志坚 |
| 石大胜华 | 8 | 外来施工安全管理协议不符合要求，承包商发生事故未纳入公司事故管理体系。事故应急需细化，责权利要按相关法律制定。 | 5月19日 | 已整改 | 5月12日 | 王春玉 | 张新建黄志坚 |
|  | 9 | 3月份安全培训教育记录不规范，无培训学时、时间、地点、主讲人等。 | 5月19日 | 已整改 | 5月12日 | 王春玉 | 张新建黄志坚 |
|  | 10 | 检查表不规范，无检查项目、检查标准，检查原始记录不完整。 | 5月19日 | 已整改 | 5月12日 | 王春玉 | 张新建黄志坚 |
| 石大科技 | 11 | 未配备安全总监。 | 7月19日 | 已整改 | 4月29日 | 常增明 | 张新建黄志坚 |
|  | 12 | 未配备注册安全工程师。 | 7月19日 | 整改中 |  |  |  |
|  | 13 | 无公司2016年第一季度安委会会议纪要。 | 5月19日 | 已整改 | 5月12日 | 常增明 | 张新建黄志坚 |

本次检查查出其它问题隐患共11项，具体如下：

2016年6月安全检查问题隐患汇总表

| 单位名称 | 序号 | 问题隐患 | 依据 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石大油服 | 1 | 公司安全生产责任制中主要负责人的职责不全面。 | 山东省政府令（第260号）第八条 | 8月1日 |
|  | 2 | 安全检查记录无纸质记录。 | 山东省政府令（第260号）第二十七条 | 8月1日 |
|  | 3 | 安全生产规章制度与企业现状不符。 | 山东省政府令（第260号）第七条 | 8月1日 |
|  | 4 | 安全生产月报未上报 | 《青岛中石大控股有限公司所属企业安全生产管理暂行办法》第三十六条 | 7月10日 |
| 石大恒业 | 5 | 未明确一名企业主要负责人。 | 山东省政府令（第260号）第八条 | 7月29日 |
|  | 6 | 预案的现场处置方案未落实到岗位 | 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则 | 7月29日 |
|  | 7 | 过期灭火器正在更换，完好率未达到100%。 | 《消防法》第六十条 | 8月26日 |
|  | 8 | 5月份安全生产月报未及时上报。 | 《青岛中石大控股有限公司所属企业安全生产管理暂行办法》第三十六条 | 7月10日 |
| 石大胜华 | 9 | 人力资源部组织的安全培训教育记录不规范。 | 山东省政府令（第260号）第二十四条 | 7月31日 |
|  | 10 | 未使用公司正规的安全检查表进行检查。 | 危险化学品从业单位安全标准化通用规范 | 7月19日 |
| 石大科技 | 11 | 4月份、5月份安全生产月报未及时上报。 | 《青岛中石大控股有限公司所属企业安全生产管理暂行办法》第三十六条 | 7月10日 |

另外，在本月石大控股搜集和整理了近年来国家及山东省有关安全生产管理的法律法规，共印刷3000册并印发给石大控股独资和控股企业每一员工，要求企业组织员工认真学习。同时向所属企业转发了《2016年安全生产月警示教育片》及《2016年生产安全事故典型案例盘点》等视频材料，要求各企业要组织企业员工认真观看。

青岛中石大控股有限公司

2016年7月11日